PHẦN 1: RÀ SOÁT VÀ SỬA KẾ HOẠCH SPRINT REVIEW

| Mã | Phù hợp / Chưa phù hợp | Quy tắc căn cứ | Cách sửa ngắn gọn |
| --- | --- | --- | --- |
| K-01 | Phù hợp | QT1 | Giữ nguyên. PO nhắc lại Sprint Goal để định hướng bối cảnh chung. |
| K-02 | Chưa phù hợp | QT1 | Developers trực tiếp chia sẻ tình hình thực thi, bỏ báo cáo % hoàn thành và giải thích bận rộn; tập trung vào kết quả và thách thức thực tế. |
| K-03 | Chưa phù hợp | QT2, QT3 | Developers demo User Journey của PBI-41 (Done): "Nhân viên tra cứu trạng thái đơn trực tiếp trên website"; cho Stakeholders thao tác. Minh bạch PBI-42 và PBI-44 chưa Done. |
| K-04 | Chưa phù hợp | QT1, QT3, QT4 | Bỏ hỏi nghiệm thu. Đặt câu hỏi mở: "CSKH và Chủ cửa hàng thấy luồng tra cứu hỗ trợ nhân viên tốt chưa, cần bổ sung gì để tiếp nhận hội thoại an toàn?". Ghi nhận Feedback vào Product Backlog, không cam kết làm ngay. |

PHẦN 2: TRẠNG THÁI VÀ CÂU THÔNG BÁO CHO CÁC PBI

| PBI | Done / Chưa Done | Câu thông báo trong Sprint Review |
| --- | --- | --- |
| PBI-41 | Done | PBI-41 đã đạt Definition of Done do hoàn thành 60/60 ca kiểm thử chính trên môi trường thử nghiệm và không còn lỗi nghiêm trọng cao, sẵn sàng cho Stakeholders trải nghiệm. |
| PBI-42 | Chưa Done | PBI-42 chưa được xem là Done vì còn 8 ca kiểm thử lỗi dịch vụ đơn hàng chưa đạt; phần việc này sẽ đưa trở lại Product Backlog để tiếp tục hoàn thiện. |
| PBI-44 | Chưa Done | PBI-44 chưa được xem là Done vì vẫn còn 01 lỗi mức nghiêm trọng cao và 6/80 ca phân loại sai; nhóm xin minh bạch tình trạng và chuyển PBI này về Product Backlog. |

PHẦN 3: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG (TRẢ LỜI PRODUCT OWNER)

Gửi anh/chị Product Owner, PBI-44 chưa được xem là Done vì vẫn còn 01 lỗi mức nghiêm trọng cao và 6 ca phân loại sai, nên chúng ta cần minh bạch dữ liệu này để bảo vệ tính Transparency và chất lượng sản phẩm. Đối với các góp ý từ Chủ cửa hàng, Feedback này sẽ được ghi nhận và xem xét sắp xếp lại trên Product Backlog chứ không tự động cam kết làm ngay trong Sprint sau. Đồng thời, nếu giữ nguyên việc không mời Trưởng nhóm CSKH, Sprint Review sẽ thiếu đi góc nhìn vận hành thực tế — 'muốn chuyển hội thoại cho nhân viên sớm khi AI không chắc chắn' — đây là thông tin đối trọng quan trọng với mong muốn 'AI tự trả lời nhiều hơn' của Chủ cửa hàng.